MVP, Prototipagem e Gestão do Projeto Maker

Projeto: Carrinho-Robô

Aluno: Vinicius barros

RM: 97824

Modalidade: Projeto individual

Data: 25/08/2026

1. Contexto do Projeto

O projeto consiste na construção de um carrinho-robô controlado remotamente, com base em Arduino/ESP32, ponte H e motores DC. Este documento aplica os conceitos de MVP, priorização MoSCoW, backlog, dependências e Kanban trabalhados na Aula 17, definindo como o projeto será conduzido do protótipo até o produto final.

Conforme discutido em aula, o objetivo não é acumular funcionalidades (feature creep), e sim entregar primeiro um robô que se move de forma confiável, evoluindo depois para sensores, controle remoto refinado e carenagem.

# 2. Definição do MVP

## 2.1 Quando o projeto estará minimamente funcional (MVP)

O carrinho-robô é considerado minimamente funcional quando resolve o problema essencial — deslocar-se de forma controlada com o mínimo de componentes necessários:

- Chassi com motores e rodas fixados

- Alimentação estável (bateria/power bank)

- Microcontrolador (Arduino/ESP32) + ponte H funcionando

- Código básico capaz de mover o robô para frente, ré, esquerda e direita

- Comando remoto básico via Wi-Fi ou Bluetooth

## 2.2 Quando o projeto estará concluído

Além do MVP, todos os itens Must Have e Should Have da priorização MoSCoW estiverem implementados e testados, incluindo:

- Detecção de obstáculos via sensor ultrassônico

- Interface de controle amigável (Double)

- Estrutura final montada (carenagem)

# 3. MoSCoW — Priorização de Funcionalidades

As funcionalidades do carrinho-robô foram classificadas em quatro categorias, conforme o método MoSCoW:

## Must Have — obrigatório para o MVP

- Chassi montado e estruturalmente estável

- 2 motores DC acoplados às rodas + ponte H (ex.: L298N)

- Fonte de alimentação dimensionada (bateria/power bank)

- Microcontrolador (Arduino/ESP32) com código básico de movimento

- Controle remoto básico via Wi-Fi (avançar, ré, virar à esquerda/direita, parar)

- Teste de deslocamento validado (anda reto e realiza curvas)

## Should Have — desejável, agrega valor

- Sensor ultrassônico para detecção de obstáculos

- Interface simples de controle (Double)

- Carenagem

## Could Have — interessante, se houver tempo

- Carenagem personalizada (impressão 3D, MDF ou papelão)

## Won't Have (por enquanto) — fora do escopo desta versão

- Câmera / visão computacional

- Detecção de objetos na rota

# 4. Backlog

Lista de tarefas do projeto, com categoria MoSCoW, responsável, estimativa de esforço e status atual. Como o projeto é individual, todas as tarefas estão sob responsabilidade de Vinicius.

| ID | Tarefa | MoSCoW | Responsável | Estimativa | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL01 | Medir componentes (motores, rodas, bateria, chassi) | Must | Vinicius | 1h | Concluído |
| BL02 | Desenhar o chassi (3D / MDF / papelão) | Must | Vinicius | 3h | Em Andamento |
| BL03 | Testar encaixes das peças do chassi | Must | Vinicius | 1h | Em Andamento |
| BL04 | Cortar/imprimir o chassi | Must | Vinicius | 2h | Em Andamento |
| BL05 | Montagem mecânica (motores e rodas no chassi) | Must | Vinicius | 2h | A Fazer |
| BL06 | Montagem eletrônica (ESP32, ponte H, bateria) | Must | Vinicius | 2h | Em Andamento |
| BL07 | Testar motores isoladamente (protótipo do circuito) | Must | Vinicius | 1h | Concluído |
| BL08 | Programar básico de movimento | Must | Vinicius | 3h | Concluído |
| BL09 | Testar controle remoto via Bluetooth (frente/ré/vira) | Must | Vinicius | 2h | Concluído |
| BL10 | Validar MVP (robô anda e vira de forma estável) | Must | Vinicius | 1h | Concluído |
| BL11 | Integrar sensor ultrassônico | Wont | Vinicius | 2h | A Fazer |
| BL12 | Interface simples de controle (app/web) | Should | Vinicius | 2h | Concluído |
| BL13 | Ajustar velocidade dos motores (PWM) | Wont | Vinicius | 1h | A Fazer |
| BL14 | Construir carenagem final | Could | Vinicius | 3h | A Fazer |
| BL15 | Testes finais e ajustes gerais | Must | Vinicius | 2h | A Fazer |

# 5. Dependências entre Tarefas

A ordem de execução segue uma cadeia de dependências: cada etapa só pode começar depois que a anterior é concluída. Isso garante que o MVP seja alcançado antes de qualquer funcionalidade adicional.

## 5.1 Caminho crítico até o MVP

- Medir componentes (BL01)

- Desenho do chassi (BL02)

- Teste de encaixes (BL03)

- Corte/impressão do chassi (BL04)

- Montagem mecânica (BL05)

- Montagem eletrônica (BL06)

- Teste de motores (BL07)

- Firmware básico de movimento (BL08)

- Teste de controle remoto Wi-Fi (BL09)

- MVP validado (BL10)

## 5.2 Funcionalidades adicionais (dependem do MVP concluído)

- MVP validado (BL10) → Sensor ultrassônico (BL11) e Interface de controle (BL12)

- MVP validado (BL10) → LED de status (BL13) e Ajuste de velocidade — PWM (BL14)

- Should Have concluídos → Carenagem final (BL15), Buzzer (BL16), Modo autônomo (BL17)

- Todas as etapas → Testes finais e ajustes gerais (BL18)

# 6. Kanban

Quadro Kanban com o status atual das tarefas do backlog (situação registrada em 25/08/2026, refletindo o protótipo eletrônico — Arduino/ESP32 + ponte H + motores — já demonstrado em aula).

| A Fazer | Em Andamento | Concluído |
| --- | --- | --- |
| - BL03 — Testar encaixes das peças do chassi - BL04 — Cortar/imprimir o chassi - BL05 — Montagem mecânica (motores e rodas no chassi) - BL08 — Programar firmware básico de movimento - BL09 — Testar controle remoto via Wi-Fi (frente/ré/vira) - BL10 — Validar MVP (robô anda e vira de forma estável) - BL11 — Integrar sensor ultrassônico - BL12 — Criar interface simples de controle (app/web) - BL13 — Adicionar LED indicador de status - BL14 — Ajustar velocidade dos motores (PWM) - BL15 — Construir carenagem final - BL16 — Adicionar buzzer - BL17 — Implementar modo autônomo simples - BL18 — Testes finais e ajustes gerais | - BL02 — Desenhar o chassi - BL06 — Montagem eletrônica | - BL01 — Medir componentes - BL07 — Testar motores isoladamente (protótipo) |

# 7. Estrutura de Entrega (GitHub)

Conforme solicitado, os entregáveis serão organizados no repositório do projeto na seguinte estrutura de pastas:

/organização

  - MVP — definição de MVP mínimo funcional e MVP concluído (seção 2 deste documento)

  - MoSCoW — priorização de funcionalidades (seção 3)

  - Backlog — tarefas, responsáveis, estimativas e status (seção 4)

  - Kanban — quadro de acompanhamento (seção 6)